# 2019年12月31日项目执行明细

**李尤：**

1. 组件类型编码整改【已完成上线】
2. 消息模板【执行中】

**唐伟为：**

1、组件类型编码整改【已完成上线】

2、快捷菜单支持无限级展示以及选中【已完成上线】

3、消息中心【执行中】

**阙文浩：**

1、组件类型编码整改【已完成上线】

2、添加配置项上传文件支持单个文件，或多个文件同时上传【已完成，待测试上线】

3、菜单高亮的优化以及快捷菜单的跳转【周四开始执行，周四执行完】

**李永宏：**

1、消息模板管理页【已完成】

2、消息中心【已完成】

3、进程管理设计【已完成、需确认】

4、任务规则库表单【已完成、需确认】

5、年会海报与奖品图片【未完成】

**吴斌：**

1、组件类型编码整改【已完成上线】

2、消息模板接口已支持【已完成】

3、消息模板数据库与增删改已经完成，可能要根据设计稿调整，系统进程监听逻辑还未完成，还需要调整【执行中】

# 2019年12月30日项目执行明细

**李尤：**

1. 权限穿梭框右边新增查询和分页【已完成上线】
2. 原表单编程接口写的方法，如果现在预定义按钮已支持，需要重新做配置【已完成上线】
3. 组件类型编码整改【明天上午开始执行】
4. 刷新指定视图的数据【停顿，未找到解决方案】

**唐伟为：**

1、组件管理-内容组件列链接（剩余布局组件列链接）【已完成上线】

2、凡是父子数据的下拉，做成树的样式【已完成上线】

3、组件类型编码整改【明天上午开始执行】

4、组件类型编码整改【明天上午开始执行】

**阙文浩：**

1、弹框内视图自定义查询【已完成上线】

2、视图、树形公式里面的枚举更新【已完成上线】

3、组件类型编码整改【明天上午开始执行】

**李永宏：**

1、青松基金web平台与移动端执行完毕【需要确认】

2、消息模板重构执行完毕【需要确认】

3、进程管理【开始执行】

4、.年会页面图片修改【未执行】

**吴斌：**

1、计算字段枚举字段修改，后台逻辑修改【已完成上线】

2、穿梭框右边关键词搜索【已完成】

3、消息模板数据库与增删改已经完成，可能要根据设计稿调整，系统进程监听逻辑还未完成，还需要调整【执行中】

# 2019年12月27日项目执行明细

**李尤：**

1. 配合小胖处理父子数据的下拉【已完成】
2. 权限穿梭框右边新增查询和分页【封装完成，剩余3个业务待应用，本地未测试完，等待测完一起上传】
3. 原表单编程接口写的方法，如果现在预定义按钮已支持，需要重新做配置【待处理】
4. 刷新指定视图的数据【停顿，未找到解决方案】

**唐伟为：**

1、组件管理-内容组件列链接（剩余布局组件列链接）【已完成上线】

2、凡是父子数据的下拉，做成树的样式【正在处理，剩余两个待文浩支持】

**阙文浩：**

1、组件管理 操作按钮重构【已完成上线】

2、导出导入模板下载文件接口联调【已完成上线】

3、枚举中的组件类型使用数字改为编码【待执行】

4、添加配置项上传文件支持单个文件，或多个文件同时上传【待执行】

**李永宏：**

1、青松基金web平台与移动端优先【执行中，预计周一执行完毕】

3、消息模板重构【执行中】

4、进程管理【未执行】

**吴斌：**

1、导入导出模板【已完成，权限需要测试】

2、预设操作按钮【已完成】

3、获取枚举名称【已完成】

4、权限穿梭框接口已支持【已完成】

5、系统进程P01和02的逻辑已经写好，规则库（定期规则库）今晚上才对，需要结合 邮件和消息模板，梳理逻辑后继续执行【执行中】

# 2019年12月25日项目执行明细

**李尤：**

1. 点击视图当前行以及树节点会请求数据【已完成上线】
2. 树形视图样式换行【已完成上线】
3. 数据字典弹框重构【已完成上线】
4. 刷新指定视图的数据【停顿，未找到解决方案】
5. 权限穿梭框右边新增查询和分页【正在处理，封装成公共组件，预计周五处理完】
6. 原表单编程接口写的方法，如果现在预定义按钮已支持，需要重新做配置【待处理】

**唐伟为：**

1、角色管理修改重构【已完成上线】

2、组件管理-内容组件列链接（剩余布局组件列链接）【正在执行，需要跟吴斌配合】

3、凡是父子数据的下拉，做成树的样式【待处理】

**阙文浩：**

1、年会抽奖活动 奖品标题样式调整【已完成】

2、年会抽奖活动 限制抽奖对应的数量【已完成】

3、组件管理 操作按钮重构【执行中，预计明天执行完成】

4、枚举中的组件类型使用数字改为编码【待执行】

5、添加配置项上传文件支持单个文件，或多个文件同时上传【待执行】

**李永宏：**

1、年会抽奖系统【已完成】

2、节目投票移动端【已完成】

3、消息模板重构未完成，新需求【明天开始执行，预计后天完成】

4、进程管理【未完成】

**吴斌：**

1、数据字典 关联表重构问题【已完成】

2、内容组件 应用数量 已配置，但是这里有个问题 ，需要讨论【已完成】

3、系统进程P01和02的逻辑已经写好，规则库（定期规则库）今晚上才对，需要结合 邮件和消息模板，梳理逻辑后继续执行【执行中】

# 2019年12月23日项目执行明细

**李尤：**

1. 拖拽树节点完成之后，不改变树节点展开折叠状态【已完成上线】
2. 表单关闭保存按钮设置成预定义按钮全部写到模板里面【页面交互待文浩重构，逻辑已修改】
3. 操作按钮重构，原系统按钮改为预定义按钮【页面交互待文浩重构，逻辑已修改】
4. 刷新指定视图的数据【正在执行】
5. 点击视图行或者树节点会造成视图刷新数据【正在执行】
6. 树形视图行换行的样式问题【正在执行】
7. 数据字典和角色管理页面重构【预计周三开始处理】
8. 凡是父子数据的下拉，做成树的样式【待处理】
9. 权限穿梭框右边新增查询和分页【待处理】

**唐伟为：**

1、在线人数,通知消息设置参数定时刷新【已完成上线】

2、定期执行规则【正在执行，在和吴斌调试接口】

3、视图新增配置项：是否开启自动刷新数据以及间隔多少秒刷新【待执行，等待永宏设计稿】

**阙文浩：**

1、导出导入模板组织权限接口联调【已完成】

2、导出，导入 组织机构中的树形视图  设置checkBox默认选中状态【已完成】

3、导出，导入 用户权限， 组织权限，删除，自定义查询【已完成】

4、抽奖新增需求【明天开始执行，预计明天执行完】

5、组件配置的操作按钮交互重构【待执行，预计明天开始】

6、添加配置项上传文件支持单个文件，或多个文件同时上传【待执行】

**李永宏：**

1、定期执行规则设计图完成【已完成】

2、数据字典弹框重构【已完成】

3、年会抽奖系统执行中【执行中】

4、进程管理【未完成】

5、角色管理弹框重构【待执行】

**吴斌：**

1、定时规则的增删改【已完成】

2、进程控制台【执行中】

# 2019年12月20日项目执行明细

**李尤：**

1. 新增一个操作按钮：保存并关闭【已完成上线】
2. 从表单中弹框【已完成上线】
3. 视图关闭按钮【已完成上线】
4. 表单关闭保存按钮设置成预定义按钮全部写到模板里面【周一开始处理】
5. 操作按钮重构，原系统按钮改为预定义按钮【周一开始处理】
6. 拖拽树节点完成之后，不改变树节点展开折叠状态【待处理】
7. 凡是父子数据的下拉，做成树的样式【待处理】
8. 权限穿梭框右边新增查询和分页【待处理】

**唐伟为：**

1、表单文件控制按钮显示隐藏【已完成上线】

2、在线人数、右上角的通知中心需要应用参数配置做定时刷新【周一开始，预计周一完成】

3、视图新增配置项：是否开启自动刷新数据以及间隔多少秒刷新【周一开始，需永宏确认配置项布局】

4、定期时间规则【周一开始执行】

**阙文浩：**

1、导出导入模板个人、组织机构权限配置以及接口联调【已完成】

2、组织机构权限接口联调【周一开始，预计周一完成】

3、添加配置项上传文件 支持单个文件，或多个文件同时上传【待执行】

**李永宏：**

1、导入导出页面调整【已完成】

2、定期时间规则【执行中，周月年选项交互需要再做调整】

3、进程控制台界面高保真【周一开始】

4、数据字典重构【待执行】

**吴斌：**

1、导入导出接口联调【已完成】

2、定期时间规则【已完成】

3、动参进行扩展【已完成】

4、进程控制台【周一开始】

# 2019年12月19日项目执行明细

**李尤：**

1. 更新多个节点【已完成上线】
2. 查询重置的逻辑需要重新梳理【已完成上线，现在支持输入框回车，已解决viewid写死情况】
3. 页面管理保存出二次确认框的bug【已完成上线】
4. 新增一个操作按钮：保存并退出【明天开始处理并完成】
5. 从表单中弹框【明天开始处理并完成】
6. 拖拽树节点完成之后，不改变树节点展开折叠状态【明天处理，需验证组件支持再做排程】

**唐伟为：**

1、视图checkbox 作用域划分【已完成上线】

3、导出公共传参【已完成上线】

3、表单文件控制按钮显示隐藏【待确认】

**阙文浩：**

1、年会活动投票结果页面样式【已完成】

2、年会活动投票结果页面接口联调【已完成】

3、导出，导入数据权限接口联调 【明天开始执行】

4、添加配置项上传文件 支持单个文件，或多个文件同时上传【需确定好执行方案后，进行】

**李永宏：**

1、导入导出页面【已完成】

2、数据权限交互【已完成】

3、邮件执行时间规则【执行中】

4、数据字典重构【待执行】

**吴斌：**

1、导入导出数据授权【已完成】

2、多文件下载到zip【已完成】

3、邮件执行时间规则【明天开始执行】

4、邮件发送配置【待执行】

# 2019年12月18日项目打包明细

**李尤：**

1. 节点不可被选中【已完成上线】
2. 指定刷新多个树节点【正在执行，预计明天上午执行完成】
3. 查询重置的逻辑需要重新梳理【正在执行，预计明天可以执行完成】
4. 拖拽树节点完成之后，不改变树节点展开折叠状态【待处理，需验证组件支持再做排程】

**唐伟为：**

1. 参数运用【已完成上线】

2、视图checkbox 作用域划分【明天开始进行,确定好影响范围后力争在明天完成】

3、导出公共传参【明天开始进行，传参和作用域一起力争在明天完成】

**阙文浩：**

1、抽奖页面，新增奖品页【明天开始进行，预计明天可执行完成】

2、年会投票环节结果展示页面【明天开始进行，需确认设计稿，力争在明天完成】

3、导出，导入数据权限接口联调 【已串接用户权限，差组织权限的串接】

4、添加配置项上传文件 支持单个文件，或多个文件同时上传【需确定好执行方案后，进行】

**李永宏：**

1、导出、导入模板交互调整【已完成】

1. 导入导出模板页和模板梳理【已完成】
2. 邮件规则【待执行】

**吴斌：**

1. 模板管理【正在执行，差数据的扩展接口权限】

# 2019年12月16日项目打包明细

**李尤：**

1. 图标下拉的地方，需要加一个空的下拉选项【已完成】
2. 树节点新增属性，用于显示节点后面的数字，已支持用枚举控制样式【已完成】
3. 页面管理组件实例闪动效果【已修复】
4. 页面高度适配的样式问题【已修复】
5. 需要新增一个公共方法，用于刷新指定树节点【正在执行，预计周二执行完】
6. 查询重置的逻辑需要重新梳理【待处理】
7. 视图checkbox 作用域划分【待处理】
8. 拖拽树节点完成之后，不改变树节点展开折叠状态【待处理】

**唐伟为：**

1. 列链接弹框分页问题【已完成】
2. 枚举左右联动【已完成】
3. 参数值小点问题【已完成】
4. 已运用的参数接口整合【已完成】
5. 剩余全局参数的运用【待处理】

**阙文浩：**

1、导出导入模板接口连调【已完成】

2、导出，导入弹框 数据权限的样式【已完成】

3、导出，导入模板角色权限接口联调【待处理】

4、导出，导入数据权限接口联调 【待处理】

5、添加配置 可以选择文件的格式  支持多种格式选项【待处理】

6、添加配置项上传文件 支持单个文件，或多个文件同时上传【待处理】

**李永宏：**

1. 导入导出模板的交互设计图【已完成】
2. 弹框内查询栏【已完成】
3. 页面图标与颜色【已完成】
4. 导入导出操作按钮【待处理】
5. 投票系统签名版【待处理】

**吴斌：**

1. 字段添加调序，按排序字段排序【已完成】
2. 树节点新增数字字段【已完成】
3. 导入导出模版【正在执行】

# 2019年12月13日项目打包明细

1. 组件管理复制功能【已完成，线上有把按钮已配出，功能待验证】
2. 导入导出模板功能【视图、表单样式线下已处理未上线，权限模块需要再做应用上的讨论确认】
3. 系统概要【已完成，线上已验证】
4. 业务类别、组织机构右侧表单重构【打包上线后发现一个样式调整影响到全局布局的高度，所有页面右侧区域会有20%的留白
5. 参数组管理功能【已完成，线上测试发现有小红点问题待处理】  
     
   另测试发现左中右和左右布局切换时，作用域互串，接下来和弹框中视图作用域互串问题做整体排查 优先排除

# 2019年12月13日项目打包明细

**李尤：**

1. 左侧主菜单没有置底【已完成】
2. 树的计算公式bug【已完成】
3. 虚拟根节点图标颜色【已完成】
4. 虚拟根节点BUG【已完成】
5. 查询、重置逻辑BUG【正在执行，预计周一执行完】
6. 未重现和未解决的样式BUG【待处理】
7. 视图checkbox 作用域划分【待处理】
8. 导入、导出模板【待处理】
9. 组件配置进行复制功能【待处理】
10. 参数组功能页面重构【待处理】

**唐伟为：**

1. 树形视图当前行数据划分区域【已完成】
2. 枚举类型移动和查询枚举值视图联动【已完成】
3. 树形根节点图标增加颜色【已完成】
4. 组件类型的枚举值修改【范围太广,需要一起验证】
5. 参数组重构【待处理】
6. 全局参数运用【待处理】

**阙文浩：**

1、排序和调序交互提示【已完成】

2、在浏览器中打开新窗口会布局页面造成页面空白（BUG）【已完成】

3、标准查询折叠嵌套视图 区域造成联动【已完成】

4、标准查询没有根据配置项设置是否显示查询栏【已完成】

5、组织机构可编辑式详情【待执行】

**李永宏：**

1. 无

**吴斌：**

1. 内容组件复制 功能已实现 本地已测试【已完成】
2. 日志清除天数 通过参数配置【已完成】
3. 参数管理，数据字典，枚举 业务加数量 线上已配置【已完成】
4. 弹框组件应用list 已配置 应用组件【已完成】
5. 所有树形+图标颜色，图标颜色背景，默认真展开节点【已完成】

# 2019年12月12日项目打包明细

**李尤：**

1. tab组件中tab标签页新增权限控制【已完成】
2. 树节点图标改进【已完成】
3. 标准tab配置图标的地方需要应用颜色 【已完成】
4. 树的节点选中背景颜色、节点hover、树背景色【已完成】
5. 混合逻辑bug修复【已完成】
6. 列链接弹框中的视图分页样式，应该靠右展示【已完成】
7. 弹框中的tab页样式问题修复【已完成】
8. 查询重置的逻辑需要重新梳理【未完成，明天开始执行】
9. 查询和导出功能定义好公共传参【未完成】
10. 未重现和未解决的样式BUG【待处理】
11. 视图checkbox 作用域划分【待处理】
12. 导入、导出模板【待处理】
13. 组织机构右边表单重构【待处理】
14. 组件配置进行复制功能【待处理】
15. 参数组功能页面重构【待处理】

**唐伟为：**

1、树节点点击设置固定编程接口函数名(页面管理)【已完成】

2、通知消息图标背景颜色【已完成】

3、弹框容器,参数个人组织定制列链接【已完成】

4、配置路由改造【已完成】

5、枚举左中右数据联动【未完成，预计明天处理】

6、组件类型的枚举值【未完成，预计明天处理】

7、储存当前行数据的作用域问题【未处理，明天上午处理】

8、参数组管理整改【待处理，需要等李永宏设计稿】

9、全局参数应用【待处理，优先级不高】

**阙文浩：**

1、树节点点击设置固定编程接口函数名(页面管理)【已完成】

2、通知发布图标背景色拉取图标颜色的8个值应用到通知消息中【已完成】

3、测试文档BUG 共：8个（3个样式问题 2个配置问题 3功能BUG ）

完成6个，剩余2个功能:  1.搜索然后重置，还是会带着条件查询过来。 2.标准查询栏折叠问题【正在执行】

4、排序和调序交互提示【未完成，预计明天上午开始】

**李永宏：**

1. 无

**吴斌：**

1. 配置路由【已完成】
2. tab标签权限【已完成】

# 2019年12月10日项目打包明细

**李尤：**

1. 混合显示方式【已完成】
2. 图标颜色应用【差一级菜单下拉选中后的样式应用】
3. 移动图标上传 【已完成】
4. 页面管理小屏幕表单交互【已完成】
5. 视图checkbox做区域划分【未处理：预计明天上午开始处理】
6. 导出的公共传参【未处理：预计明天上午开始处理】
7. 树节点图标改进【未处理：预计明天下午午开始处理】
8. 树形字段设置视图基础和计算字段合并【未处理：预计明天下午午开始处理】

**唐伟为：**

1、视图行高运用参数抖动【已完成】

2、参数添加验证规则【已完成】

3、新增图标颜色枚举运用【已完成】

4、树节点点击设置固定编程接口函数名【未处理：预计明天上午开始处理】

5、排序和调序交互提示【未处理：预计明天下午开始处理】

6、视图表格类名可以进行清空【未处理：预计明天下午开始处理】

**阙文浩：**

1. 年会一等奖页面样式与交互【已完成】
2. 年会抽奖添加新交互, 由输入数量进行控制抽奖人数【已完成】
3. 年会抽奖添加新交互, 动态显示抽奖轮数 【已完成】
4. 接口未与后端联调【未处理：预计明天上午开始处理】【未完成】【明天上午处理】
5. 年会抽奖页面适配大屏样式【未处理：预计明天下午开始处理】

**李永宏：**

1. 年会抽奖页交互改动完善完成【已完成】
2. 年会物料未完成【未完成】
3. 投票页未完成【未处理，预计11号处理】

**吴斌：**

1. 获取排序后的枚举值【已完成】
2. 表单操作删除【已完成】
3. 树形排序固定写为排序字段 升序【已完成】
4. 测试了页面管理和组件管理【已完成】
5. 邮箱配置【执行中】

# 2019年12月9日项目打包明细

**李尤：**

1. 邮件发送页面交互【已完成】
2. 数据显示方式新增样式【已完成】
3. switch垂直居中【已完成】
4. 枚举管理的移动bug【已完成】
5. 混合显示方式【待确认：预计明天上午确认，上传功能】
6. 树节点图标改进【未处理：预计明天下午开始处理】
7. 排序和调序交互提示【未处理：预计明天下午开始处理】
8. 视图checkbox做区域划分【未处理：预计后天下午开始处理】
9. 混合显示方式线上卡顿严重，代码已撤回，需要检查是什么问题导致的【未处理：预计明天开始处理】

**唐伟为：**

1、多视图排序混乱【已完成】

2、参数样式类型类名定义【已完成】

3、视图行高抖动【待确认】

4、全局参数应用【未处理：预计明天开始处理】

**阙文浩：**

1. 年会抽奖主页【已完成】
2. 年会五等奖页面样式与交互【已完成】
3. 接口未与后端联调【未处理：预计明天上午开始处理】

**李永宏：**

1. 锦绣中华年会活动介绍h5页面完成【已完成】
2. 领导邀请函完成【已完成】
3. 年会物料未完成【未处理：预计明天开始处理】

**吴斌：**

1. 树形排序操作按钮排序不生效bug【已完成】
2. redis设置开机重启【已完成】
3. 枚举和参数与前端协调bug【已完成】
4. 登录时邮件发送失败，后台代码有bug【已完成】
5. 有些代码校验有问题，对这设计稿补齐了一下【已完成】
6. 邮件问题，下午搞了一段时间未解决，推迟到明日，决定打电话给那边人问清楚一下【执行中】

# 2019年12月6日项目打包明细

**前端：**

1. 视图编程接口
2. 图标颜色
3. 参数样式类型(类名还没定义)
4. 混合显示方式【示例：i\_ParamValType;colorBlocks;default;Number(0.00)】
5. 页面管理页面重构
6. 菜单样式问题【图标对齐，文字垂直居中，缺省展开】
7. 参数、数据字典、枚举批量移动业务
8. 树形模板数据造成污染

**后台：**

1、页面操作

2、删除系统参数

3、参数、数据字典、枚举批量移动业务

4、图标颜色上传

5、bug修复：1.页面操作修改后 授权修改 2.添加用户发送邮件 脚本修复

# 2019年12月5日项目打包明细

**前端：**

1. 查询整合
2. 菜单文字垂直居中
3. 修复：关闭历史痕迹菜单造成页面空白
4. 修复：重新打开浏览器tab页造成页面空白
5. 枚举重构
6. 全局枚举运用
7. 查询箭头的显示与箭头的样式

**后台：**

1.枚举和参数的缓存

2.枚举和参数的缓存脚本

3.枚举功能修改

4.密码过期提前提醒天数（邮件和消息） 脚本 每天凌晨0点启动一次

5. 账号过期提前提醒天数（邮件和消息） 脚本 每天凌晨0点启动一次

6.定时发送通知脚本 每分钟运行 2分钟执行一次

7.发送用户密码 每分钟运行 1分钟发5个邮件

8.备份数据库和备份项目 脚本

任务安排：

**吴斌：**

1.跟前端接口的协调

2.发现bug及时解决

3.redis开机启动 配置

4.图标颜色，参数，数据字典，枚举批量移动业务，已实现需要跟前端协调

5.添加用户 发送邮箱 有bug ，测试完后及时发布

6.用户管理 导入功能已实现需要跟前端协调

7.邮箱客户端配置

**李尤：**

1. 视图显示方式和混合显示方式

2、页面管理

**阙文浩：**

1、树形模板数据造成污染

1. 参数添加一个操作，可以批量移动参数移动到某个业务下

3、枚举添加一个操作，可以批量移动枚举移动到某个业务下

4、数据字典添加一个操作，可以批量数据移动到某个业务下

**唐伟为：**

1、参数枚举样式类型

2、图标颜色枚举运用

# 2019年12月4日项目打包明细

**前端：**

1. 代理用户页面：时间样式问题、时间取消置灰
2. 系统标题高度通过参数控制
3. 视图文字垂直居中
4. 竖行tab如果不能点击，移入不显示小手
5. 浏览器打开新的标签页空白
6. 自定义查询页面（枚举页面重构 未处理）
7. 用户管理查看信息表单
8. 排序样式和功能

# 2019年12月3日项目打包明细

**前端：**

1. Switch开关样式问题
2. 视图调取两次接口
3. 支持多列字段排序
4. 排序小箭头样式问题
5. 用户管理-代理数字段-支持列链接弹框
6. 特殊行特殊列函数体
7. 系统概要新增配置：系统中文名和英文名。但修改之后需要重新登录才能生效【后台逻辑】
8. 数字格式化串支持新的转化方式：[0]（如果当前列的数据有为0的情况下，显示为空）
9. Switch列宽样式调整
10. 视图刷新调取两次接口问题
11. 虚拟树节点
12. 菜单功能上传（存在四级以上样式问题）

**后台：**

1、session存活时间

2、系统概要上传

3、关闭浏览器自动清空session

4、创建人和更新人用户名称改用户工号

5、同步数据库字段重复bug修复

6、参数管理自动缓存

# 2019年12月3日项目打包明细

**前端：**

1、Switch开关样式问题

1. 视图调取两次接口
2. 支持多列字段排序
3. 排序小箭头样式问题

**后台：**

1、session存活时间

2、系统概要上传

3、关闭浏览器自动清空session

4、创建人和更新人用户名称改用户工号

5、同步数据库字段重复bug修复

6、参数管理自动缓

# 2019年12月1日项目打包明细

**前端：**

1. 参数（日期，时间，日期时间，开关，枚举，图片）
2. 竖形Tab行高
3. 动参图标被盖住
4. 分割线样式
5. 视图选择栏和第一列间隙宽度
6. 整合组件管理菜单
7. 页面管理支持无限级新增菜单；除一级菜单外，其它能进行配置页面链接
8. 视图字段设置整合
9. 显示方式：颜色块已上传，混合还没有上传
10. 用户管理和个人信息页表单更新
11. 计算字段 显示 公式tab

**后台：**

1、参数功能上传

# 2019年11月27日项目打包明细

**前端：**

1. 视图标准接口页面自定义查询功能完成，扩展接口的未完成【枚举列表、枚举值列表、用户分组两个、参数列表四个、用户管理】
2. 视图计算字段：计算类型的转换代码
3. 视图字段设置，修改弹框数据污染问题
4. 切换一级菜单默认展开第一个二级菜单
5. 一级菜单下拉的背景颜色
6. 表单行间距配置和表单的报错提示信息交互
7. 用户分组的展示信息改为机构全称
8. 左侧主菜单的必须保持一个展开
9. 关闭历史痕迹，菜单高亮
10. 视图行内操作按钮、按钮组下拉的按钮需要支持到三种展示形式
11. 操作图标hover的时候Tips出现在按钮的右下方位置，且Tips不能被选中
12. 参数管理
13. 系统，个人参数，组织，参数组已经应用数字和颜色，剩余枚举、时间、日期、时间日期、开关、图片

**后台：**

1. 参数类型
2. 自定义查询
3. 视图排序
4. 用户分组 显示完整组织机构名称